## Slide 1: Upravljanje konstrukcijom softvera
Samostalni Projekat iz predmeta „Razvoj softvera 2’’ Nemanaja subotić

## Slide 2
Podsticanje dobrog kodiranja
Menadžment konfiguracije
Procena rasporeda konstruisanja
Merenja
I progrmeri su ljudi!
Upravljanje menadžerom
Generalno upravljanje
Upravljanje softverom
Upravljanje konstrukcijom

## Slide 3: Podsticanje dobrog kodiranja
Utvrđivanje standard
Podsticajne tehnike

## Slide 4: Podsticajne tehnika dobrog kodiranja
Pravilo „rad u paru“
Pregled svake linije koda
Code sign-offs (potpisivanje od stane seniora)
Razgovarajte o dobrim primerima prakse
Kodovi nisu privatno vlasništvo
Nagrađujte dobre kodove
  Zaslužena nagrada
  Vredna nagrada
Jedan jednostavan standard

## Slide 5: 2. Upravljanje konfiguracijom
Sistematsko obrađivanje izmena
SCM(„Software Configuration Menagement“)

## Slide 6: Zahtevi i promene dizajna
Pratiti sistematsku proceduru
Grupno obrađivanje promena
Procena svake promene
Alarmantan broj promena!
Komisija za praćenje promena

## Slide 7: Softverske promene u kodu
Softver za kontrolu verzija
    Nema uzaludnog, istovremenog rada
    Jednostavno ažuriranje
    Pregled svih prijvljenih verzija
    Spisak svih izmena u verzijama
    Sigurnost

## Slide 8
Verzije alata
  Da li sistem za controlu verzija olakšava upravljanje configuracijom?
  Da li sistem za controlu verzija olakšavanja tismkog rad?
Plan B
  Blagovremeno bekapujete materijale u projektima?
  Da li ih povremeno šaljete u odvojeno skladiše?
  Da li su baš sve informacije od značaja –bekapovane-?
  Da li ste isprobali –bekap- sistemski oporavak?
Ček-lista

## Slide 9: Ček-lista
Upravljanje konfiguracijom
Da li vaš softver za upravljanje konfiguracijjom olakšava posao programerima?
Da li timski radite na izmenama ili imate odbor za kontrolu izmena kao više sistematski pristup?
Da li sistematski procenjujete cenu, vreme, raspored i kvalitet izmena?

## Slide 10: 3.Procenjivanje
Pristup proceni
  Ustanovite ciljeve
  Odvojite vreme za procene
  Ustanovite zahteve projekta
  Procenite detalje
  Procenite sve različitim metodama, uporedite rezultate
  Blagovremeno ponovite procene

## Slide 11
Procena količine konstrukcije
Počnite sa prethodnim iskustvom. Koliko vremena je bilo potrebno u prošlim projektima?
Zabeležite nova iskustva za buduće projekte.
Treba uspostaviti kontrolu, a ne predviđanje

## Slide 12: Šta ako kasnite?
Ostanite pozitivni!
Proširite tim
Suzite obim projekta

## Slide 13: 4.Merenja
Svaki merljivi aspekt projekta treba odmeriti
Treba biti svestan bočnih efekata
Merenje je neizostavno!

## Slide 14: Korisna merenja u razvoju softvera

## Slide 15: 5. I programeri su ljudi!

## Slide 16
Kako programeri provode vreme?

## Slide 17: Različitosti
Razlike u učinku i kvalitetu
Lične razlačitosti
Timske razlike

## Slide 18: Okruženje

## Slide 19
Chart: Faktor okruženja
| sa uloženih 25% sredstava | 25% sredstava manje
Radni prostor | 0.78 | 0.46
Tišina | 0.57 | 0.29
Privatnost | 0.62 | 0.19
Utišavanje razgovora | 0.52 | 0.1
Preusmeravanje poziva | 0.76 | 0.19
Ometanja u radu | 0.38 | 0.76
Ugodan i lep radni prostor | 0.57 | 0.29

## Slide 20: 6. Upravljanje menadžerom
Tehnički kompetentni menadžeri su retki
Pripremire ideje za brainstorming
Podučavajte svog menadžera
Radite svoj posao na pravi način
Nađite drugi posao

## Slide 21
„Programeri i menadžeri su ljudi, i najbolje rade kada su najbolje tretirani.“
Stiv Mek Konel, „Kopletan kod“

## Slide 22
HVALA NA PAŽNJI!